WORKFLOW MVP

DỊCH VỤ THIỆP CƯỚI ONLINE

Bản đơn giản để bắt đầu code local

Phạm vi chốt Một tài khoản quản trị duy nhất, quản lý nhiều thiệp. Quản trị viên tự nhập dữ liệu cho khách, xuất bản link thiệp, nhận RSVP và lời chúc. Chưa có tài khoản khách hàng, gói dịch vụ, thanh toán online, phân quyền nhiều cấp hoặc tên miền riêng.

Phiên bản 1.0 - 17/07/2026

# 1. Mục tiêu của bản MVP

Bản MVP này được thiết kế để bạn có thể code nhanh, test toàn bộ trên localhost và sớm tạo được thiệp thật cho khách. Mọi phần chưa cần thiết cho việc “tạo thiệp - gửi link - nhận xác nhận” đều được loại bỏ.

Quản trị viên tạo và quản lý nhiều thiệp cưới.

Mỗi thiệp có một đường dẫn riêng dạng /w/quan-linh.

Khách mời mở thiệp không cần đăng nhập.

Khách mời gửi xác nhận tham dự và lời chúc.

Quản trị viên xem RSVP, duyệt lời chúc và xuất CSV.

Dữ liệu và ảnh được lưu local trong giai đoạn phát triển.

# 2. Những phần cố ý chưa làm

Tài khoản dành cho cô dâu/chú rể hoặc khách hàng thuê dịch vụ.

Đăng ký tài khoản công khai.

Thanh toán online, đơn hàng, mã giảm giá và hóa đơn.

Gói dịch vụ, giới hạn số ảnh và hạn sử dụng tự động.

Phân quyền multi-tenant hoặc Row Level Security phức tạp.

Tên miền riêng, subdomain và custom domain.

Trình kéo thả tự do như Canva.

Gửi email, SMS hoặc Zalo tự động.

# 3. Mục lục triển khai

→ Kiến trúc và công nghệ

→ Luồng người dùng

→ Trạng thái thiệp

→ Cấu trúc thư mục

→ Thiết kế database

→ Các route và API

→ Quy tắc validate

→ Quy trình upload local

→ Workflow code theo giai đoạn

→ Danh sách task chi tiết

→ Kiểm thử

→ Mốc hoàn thành MVP

# 4. Kiến trúc tối giản

## 4.1 Công nghệ

| Thành phần | Lựa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Ứng dụng | Next.js App Router + TypeScript | Frontend và backend trong cùng một project. |
| Giao diện | Tailwind CSS | Code nhanh, responsive thuận tiện. |
| ORM | Prisma | Schema rõ ràng, migration dễ, query có type. |
| Database local | SQLite | Không cần cài server database; chỉ là một file. |
| Form/validate | React Hook Form + Zod | Validate đồng nhất ở client và server. |
| Lưu ảnh local | Thư mục storage/uploads | Dễ test, dễ sao lưu, chưa phụ thuộc cloud. |
| Đăng nhập admin | Một tài khoản từ biến môi trường + session cookie | Đủ dùng cho bản local, ít bảng và ít luồng. |
| Test | Vitest + Playwright | Test logic và luồng trình duyệt. |

Quyết định quan trọng SQLite chỉ dùng cho giai đoạn local/MVP. Khi đưa lên môi trường có nhiều request đồng thời, chuyển Prisma datasource sang PostgreSQL. Cấu trúc bảng và service layer bên dưới được thiết kế để việc chuyển đổi không ảnh hưởng giao diện.

## 4.2 Sơ đồ request

Trình duyệt

├─ /admin/*             -> yêu cầu đăng nhập admin

│    ├─ CRUD thiệp

│    ├─ CRUD sự kiện

│    ├─ upload ảnh/nhạc

│    ├─ xem RSVP

│    └─ duyệt lời chúc

│

├─ /w/[slug]            -> trang thiệp công khai

│    ├─ đọc dữ liệu đã publish

│    ├─ gửi RSVP

│    └─ gửi lời chúc

│

└─ Route Handler/Action -> Zod validate -> Service -> Prisma -> SQLite

## 4.3 Nguyên tắc code

Page/component không gọi Prisma trực tiếp. Mọi query đi qua service hoặc repository.

Route Handler và Server Action luôn validate lại dữ liệu bằng Zod.

Trang công khai chỉ trả dữ liệu cần hiển thị, không trả ghi chú nội bộ hoặc danh sách khách.

Không lưu HTML do người dùng nhập; chỉ lưu text thuần hoặc JSON có cấu trúc.

Không lưu file upload trong thư mục public của source code. Dùng storage/uploads để tránh commit vào Git.

Xóa bản ghi ảnh phải xóa cả file vật lý; nếu ghi database thất bại sau upload thì rollback bằng cách xóa file vừa tạo.

# 5. Luồng sử dụng

## 5.1 Luồng quản trị tạo một thiệp

→ Đăng nhập tại /admin/login.

→ Vào /admin/weddings và bấm “Tạo thiệp”.

→ Nhập tên cô dâu, chú rể, slug và ngày cưới.

→ Lưu ở trạng thái draft.

→ Nhập nội dung: lời mở đầu, câu chuyện, thông tin gia đình.

→ Thêm các sự kiện: lễ ăn hỏi, lễ thành hôn, tiệc cưới.

→ Upload ảnh bìa, album và nhạc nền.

→ Bật/tắt RSVP, lời chúc, mừng cưới, nhạc và từng section.

→ Mở trang preview trong khi thiệp vẫn là draft.

→ Kiểm tra mobile, thời gian, bản đồ và nội dung.

→ Bấm Publish. Link /w/[slug] bắt đầu hoạt động công khai.

## 5.2 Luồng khách mời

→ Mở link thiệp.

→ Xem ảnh, tên cặp đôi, ngày cưới, countdown và lịch trình.

→ Bấm bản đồ để mở Google Maps.

→ Bấm “Xác nhận tham dự”.

→ Nhập họ tên, trạng thái tham dự, số người và lời nhắn.

→ Gửi lời chúc; lời chúc ở trạng thái chờ duyệt.

→ Có thể tải file .ics để thêm ngày cưới vào lịch.

## 5.3 Luồng quản trị sau khi xuất bản

→ Xem tổng số RSVP và tổng số người dự kiến tham dự.

→ Lọc theo attending / not attending / maybe.

→ Xuất danh sách RSVP ra CSV UTF-8.

→ Duyệt, ẩn hoặc xóa lời chúc.

→ Chỉnh nội dung thiệp; thay đổi xuất hiện sau khi lưu.

→ Chuyển thiệp sang archived khi không còn sử dụng.

# 6. Trạng thái thiệp

| Trạng thái | Hiển thị công khai | Quản trị có thể chỉnh | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- | --- |
| draft | Không | Có | Đang nhập dữ liệu hoặc chưa sẵn sàng. |
| published | Có | Có | Thiệp đang hoạt động. |
| archived | Không | Có | Tạm ngừng sử dụng nhưng không xóa dữ liệu. |

draft -> published -> archived

^          |          |

|----------|----------|

Có thể đưa về draft để chỉnh và kiểm tra lại.

# 7. Khởi tạo project

## 7.1 Tạo project và cài thư viện

npx create-next-app@latest wedding-invitation \

--typescript --tailwind --eslint --app --src-dir \

--import-alias "@/*"

cd wedding-invitation

npm install prisma @prisma/client zod react-hook-form \

@hookform/resolvers bcryptjs jose date-fns qrcode \

lucide-react clsx tailwind-merge

npm install -D vitest @vitest/coverage-v8 \

@playwright/test @types/bcryptjs prettier

## 7.2 Biến môi trường

# .env.local

DATABASE_URL="file:./dev.db"

APP_URL="http://localhost:3000"

ADMIN_EMAIL="admin@local.test"

ADMIN_PASSWORD_HASH="<bcrypt hash>"

SESSION_SECRET="<chuoi-ngau-nhien-dai>"

UPLOAD_ROOT="./storage/uploads"

IP_HASH_SECRET="<chuoi-ngau-nhien-khac>"

Không lưu mật khẩu rõ ADMIN_PASSWORD_HASH phải là bcrypt hash. Không ghi ADMIN_PASSWORD=123456 trong code hoặc commit lên Git.

## 7.3 Script package.json

{

"scripts": {

"dev": "next dev",

"build": "next build",

"start": "next start",

"lint": "eslint .",

"typecheck": "tsc --noEmit",

"db:migrate": "prisma migrate dev",

"db:generate": "prisma generate",

"db:seed": "tsx prisma/seed.ts",

"db:studio": "prisma studio",

"test": "vitest run",

"test:e2e": "playwright test"

}

}

# 8. Cấu trúc thư mục đề xuất

wedding-invitation/

├─ prisma/

│  ├─ schema.prisma

│  ├─ migrations/

│  └─ seed.ts

├─ storage/

│  └─ uploads/

│     └─ weddings/{weddingId}/

│        ├─ cover/

│        ├─ gallery/

│        ├─ music/

│        └─ gift/

├─ src/

│  ├─ app/

│  │  ├─ admin/

│  │  │  ├─ login/page.tsx

│  │  │  ├─ layout.tsx

│  │  │  ├─ page.tsx

│  │  │  └─ weddings/

│  │  │     ├─ page.tsx

│  │  │     ├─ new/page.tsx

│  │  │     └─ [id]/

│  │  │        ├─ page.tsx

│  │  │        ├─ content/page.tsx

│  │  │        ├─ events/page.tsx

│  │  │        ├─ gallery/page.tsx

│  │  │        ├─ guests/page.tsx

│  │  │        ├─ rsvps/page.tsx

│  │  │        ├─ wishes/page.tsx

│  │  │        └─ publish/page.tsx

│  │  ├─ w/[slug]/page.tsx

│  │  ├─ preview/[id]/page.tsx

│  │  └─ api/

│  │     ├─ auth/login/route.ts

│  │     ├─ auth/logout/route.ts

│  │     ├─ uploads/route.ts

│  │     ├─ public/weddings/[slug]/rsvp/route.ts

│  │     ├─ public/weddings/[slug]/wishes/route.ts

│  │     ├─ calendar/[slug]/route.ts

│  │     └─ exports/weddings/[id]/rsvps/route.ts

│  ├─ features/

│  │  ├─ weddings/

│  │  ├─ events/

│  │  ├─ media/

│  │  ├─ guests/

│  │  ├─ rsvps/

│  │  └─ wishes/

│  ├─ templates/

│  │  └─ classic-gold/

│  ├─ components/

│  │  ├─ ui/

│  │  ├─ admin/

│  │  └─ wedding/

│  ├─ lib/

│  │  ├─ auth/

│  │  ├─ db.ts

│  │  ├─ storage/

│  │  ├─ validation/

│  │  └─ utils/

│  └─ types/

├─ tests/

└─ .env.example

# 9. Database MVP

## 9.1 Danh sách bảng

| Bảng | Mục đích | Bắt buộc ở MVP |
| --- | --- | --- |
| Wedding | Thông tin chính và cấu hình hiển thị. | Có |
| WeddingEvent | Các buổi lễ và tiệc. | Có |
| WeddingMedia | Metadata ảnh, nhạc và QR. | Có |
| Guest | Danh sách khách và link mời cá nhân. | Có thể làm sau RSVP cơ bản |
| Rsvp | Xác nhận tham dự. | Có |
| Wish | Lời chúc chờ duyệt. | Có |

## 9.2 Prisma schema khung

enum WeddingStatus {

DRAFT

PUBLISHED

ARCHIVED

}

enum AttendanceStatus {

ATTENDING

NOT_ATTENDING

MAYBE

}

enum WishStatus {

PENDING

APPROVED

HIDDEN

}

model Wedding {

id                String        @id @default(cuid())

slug              String        @unique

status            WeddingStatus @default(DRAFT)

groomName         String

brideName         String

weddingDate       DateTime?

title             String?

introduction      String?

loveStory         String?

coverPath         String?

musicPath         String?

primaryColor      String?       @default("#8A6D3B")

showCountdown     Boolean       @default(true)

showStory         Boolean       @default(true)

showGallery       Boolean       @default(true)

showRsvp          Boolean       @default(true)

showWishes        Boolean       @default(true)

showGift          Boolean       @default(false)

showMusic         Boolean       @default(true)

giftData          Json?

createdAt         DateTime      @default(now())

updatedAt         DateTime      @updatedAt

events            WeddingEvent[]

media             WeddingMedia[]

guests            Guest[]

rsvps             Rsvp[]

wishes            Wish[]

}

model WeddingEvent {

id          String   @id @default(cuid())

weddingId   String

title       String

startsAt    DateTime

address     String

mapUrl      String?

description String?

sortOrder   Int      @default(0)

wedding     Wedding  @relation(fields: [weddingId], references: [id], onDelete: Cascade)

@@index([weddingId, sortOrder])

}

model WeddingMedia {

id          String   @id @default(cuid())

weddingId   String

type        String

path        String

mimeType    String

sizeBytes   Int

caption     String?

sortOrder   Int      @default(0)

createdAt   DateTime @default(now())

wedding     Wedding  @relation(fields: [weddingId], references: [id], onDelete: Cascade)

@@unique([weddingId, path])

@@index([weddingId, type, sortOrder])

}

model Guest {

id                  String   @id @default(cuid())

weddingId           String

fullName            String

phone               String?

invitationCode      String   @unique

maximumPeople       Int      @default(1)

personalizedMessage String?

wedding             Wedding  @relation(fields: [weddingId], references: [id], onDelete: Cascade)

rsvps               Rsvp[]

@@index([weddingId])

}

model Rsvp {

id              String           @id @default(cuid())

weddingId       String

guestId         String?

fullName        String

phone           String?

attendance      AttendanceStatus

numberOfPeople  Int              @default(1)

message         String?

submissionKey   String

ipHash          String?

createdAt       DateTime         @default(now())

updatedAt       DateTime         @updatedAt

wedding         Wedding          @relation(fields: [weddingId], references: [id], onDelete: Cascade)

guest           Guest?           @relation(fields: [guestId], references: [id], onDelete: SetNull)

@@unique([weddingId, submissionKey])

@@index([weddingId, attendance])

}

model Wish {

id          String     @id @default(cuid())

weddingId   String

guestName   String

content     String

status      WishStatus @default(PENDING)

ipHash      String?

createdAt   DateTime   @default(now())

wedding     Wedding    @relation(fields: [weddingId], references: [id], onDelete: Cascade)

@@index([weddingId, status, createdAt])

}

## 9.3 Quy tắc dữ liệu

slug chỉ gồm chữ thường không dấu, số và dấu gạch ngang.

slug phải unique và không dùng các từ dành riêng như admin, api, login, preview.

numberOfPeople từ 0 đến 20; nếu NOT_ATTENDING thì tự ép về 0.

Một submissionKey chỉ tạo một RSVP cho một wedding.

Lời chúc mặc định PENDING và không xuất hiện công khai trước khi duyệt.

Không xóa wedding thật trong giao diện MVP; dùng ARCHIVED để tránh mất dữ liệu.

# 10. Route và màn hình

## 10.1 Admin

| Route | Màn hình | Chức năng |
| --- | --- | --- |
| /admin/login | Đăng nhập | Email/password, tạo session cookie. |
| /admin | Tổng quan | Số thiệp, RSVP mới, lời chúc chờ duyệt. |
| /admin/weddings | Danh sách thiệp | Tìm kiếm, trạng thái, sửa, preview. |
| /admin/weddings/new | Tạo thiệp | Thông tin tối thiểu và slug. |
| /admin/weddings/[id] | Tổng quan thiệp | Các bước còn thiếu và nút preview. |
| /admin/weddings/[id]/content | Nội dung | Tên, ngày, intro, story, section. |
| /admin/weddings/[id]/events | Sự kiện | CRUD và sắp xếp. |
| /admin/weddings/[id]/gallery | Media | Cover, album, nhạc. |
| /admin/weddings/[id]/guests | Khách mời | CRUD và link cá nhân. |
| /admin/weddings/[id]/rsvps | RSVP | Lọc, thống kê, export. |
| /admin/weddings/[id]/wishes | Lời chúc | Duyệt, ẩn, xóa. |
| /admin/weddings/[id]/publish | Xuất bản | Checklist và đổi trạng thái. |

## 10.2 Public và API

| Route | Method | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| /w/[slug] | GET page | Hiển thị thiệp published. |
| /preview/[id] | GET page | Admin xem nháp; yêu cầu session. |
| /api/public/weddings/[slug]/rsvp | POST | Gửi/cập nhật RSVP. |
| /api/public/weddings/[slug]/wishes | POST | Gửi lời chúc pending. |
| /api/calendar/[slug] | GET | Trả file .ics. |
| /api/exports/weddings/[id]/rsvps | GET | CSV; admin only. |
| /api/uploads | POST/DELETE | Upload/xóa file; admin only. |

# 11. Đăng nhập admin tối giản

## 11.1 Cách hoạt động

→ Form login gửi email và mật khẩu lên Route Handler.

→ Server so sánh email với ADMIN_EMAIL và mật khẩu với bcrypt hash.

→ Nếu đúng, tạo JWT/session token ký bằng SESSION_SECRET.

→ Lưu token trong cookie httpOnly, sameSite=lax, secure=false ở local.

→ Admin layout gọi requireAdminSession(); không có session thì redirect /admin/login.

→ Logout xóa cookie.

## 11.2 Session payload

type AdminSession = {

role: "admin";

email: string;

issuedAt: number;

expiresAt: number;

};

## 11.3 Yêu cầu bảo mật

Cookie phải httpOnly để JavaScript phía client không đọc được.

Mọi API admin tự kiểm tra session; không chỉ dựa vào việc ẩn nút.

Giới hạn thử đăng nhập sai theo IP trong bộ nhớ ở local; khi online dùng Redis/database.

Không trả lỗi “email đúng, mật khẩu sai”; chỉ trả “Thông tin đăng nhập không đúng”.

# 12. Public DTO và template

## 12.1 Không truyền trực tiếp Prisma model ra trang public

type PublicWeddingDto = {

slug: string;

couple: { groomName: string; brideName: string };

weddingDate: string | null;

title: string | null;

introduction: string | null;

loveStory: string | null;

coverUrl: string | null;

musicUrl: string | null;

events: Array<{

id: string;

title: string;

startsAt: string;

address: string;

mapUrl: string | null;

description: string | null;

}>;

gallery: Array<{ id: string; url: string; caption: string | null }>;

wishes: Array<{ guestName: string; content: string; createdAt: string }>;

visibility: {

countdown: boolean;

story: boolean;

gallery: boolean;

rsvp: boolean;

wishes: boolean;

gift: boolean;

music: boolean;

};

};

## 12.2 Một template duy nhất ở MVP

src/templates/classic-gold/

├─ index.tsx

├─ hero.tsx

├─ countdown.tsx

├─ couple.tsx

├─ story.tsx

├─ events.tsx

├─ gallery.tsx

├─ rsvp-form.tsx

├─ wishes.tsx

├─ gift.tsx

├─ music-player.tsx

└─ styles.ts

Template nhận duy nhất PublicWeddingDto.

Mỗi section tự kiểm tra visibility và dữ liệu rỗng.

Thiết kế mobile-first; test chiều rộng 360px trước desktop.

Không autoplay nhạc khi chưa có tương tác người dùng.

Gallery sử dụng ảnh thumbnail/lazy loading.

# 13. API RSVP và lời chúc

## 13.1 RSVP request

{

"invitationCode": "optional-code",

"fullName": "Nguyễn Văn A",

"phone": "09...",

"attendance": "ATTENDING",

"numberOfPeople": 2,

"message": "Chúng tôi sẽ tham dự",

"submissionKey": "uuid-created-in-browser"

}

| Trường | Validate |
| --- | --- |
| fullName | Trim, 2-120 ký tự. |
| phone | Optional, tối đa 30 ký tự; không bắt buộc regex quá chặt. |
| attendance | ATTENDING / NOT_ATTENDING / MAYBE. |
| numberOfPeople | Số nguyên 0-20; không dự thì phải bằng 0. |
| message | Optional, tối đa 1000 ký tự. |
| submissionKey | UUID; dùng chống gửi trùng khi bấm hai lần. |

## 13.2 Workflow xử lý RSVP

→ Parse JSON và Zod safeParse.

→ Tìm wedding theo slug và status=PUBLISHED.

→ Kiểm tra showRsvp=true.

→ Hash IP bằng SHA-256 + IP_HASH_SECRET; không lưu IP thô.

→ Nếu có invitationCode, tìm Guest và giới hạn số người theo maximumPeople.

→ Upsert theo weddingId + submissionKey.

→ Trả JSON thành công; không trả dữ liệu RSVP khác.

## 13.3 Workflow xử lý lời chúc

→ Validate guestName 2-120 ký tự và content 2-1000 ký tự.

→ Kiểm tra wedding published và showWishes=true.

→ Loại bỏ ký tự điều khiển; lưu text thuần.

→ Tạo Wish với status=PENDING.

→ Trang public chỉ query Wish status=APPROVED.

# 14. Upload file local

## 14.1 Quy tắc thư mục

storage/uploads/weddings/{weddingId}/

├─ cover/{uuid}.webp

├─ gallery/{uuid}.webp

├─ music/{uuid}.mp3

└─ gift/{uuid}.png

## 14.2 Workflow upload

→ API kiểm tra admin session.

→ Đọc multipart/form-data.

→ Kiểm tra wedding tồn tại.

→ Kiểm tra loại upload: cover, gallery, music hoặc gift.

→ Kiểm tra MIME và dung lượng.

→ Tạo tên file UUID, tuyệt đối không dùng tên gốc làm path.

→ Ghi file vào storage/uploads.

→ Tạo WeddingMedia metadata bằng Prisma.

→ Nếu insert database lỗi, xóa file vừa ghi.

→ Trả mediaId và URL nội bộ /media/[id] hoặc route phục vụ file.

## 14.3 Giới hạn MVP

| Loại | Định dạng | Giới hạn |
| --- | --- | --- |
| Cover | JPEG, PNG, WebP | 10 MB |
| Gallery | JPEG, PNG, WebP | 10 MB/ảnh |
| Music | MP3 | 15 MB |
| Gift QR | JPEG, PNG, WebP | 5 MB |

Không tin MIME từ trình duyệt Ở MVP có thể kiểm tra đồng thời MIME, extension và magic bytes của các định dạng cơ bản. Không cho upload SVG, HTML, JS, EXE hoặc file có extension kép.

# 15. Workflow code theo giai đoạn

## Giai đoạn 0 - Chốt sản phẩm

Chốt một template Classic Gold.

Chốt danh sách section và dữ liệu từng section.

Chốt route, trạng thái thiệp và các trường database.

Tạo một bộ dữ liệu demo hoàn chỉnh để test.

## Giai đoạn 1 - Project và database

Tạo Next.js project, cài Prisma/Zod.

Tạo schema Prisma và migration đầu tiên.

Tạo seed một wedding demo.

Tạo db client singleton và repository cơ bản.

## Giai đoạn 2 - Admin auth

Tạo login/logout.

Tạo session cookie.

Bảo vệ /admin và API admin.

Viết E2E login/logout.

## Giai đoạn 3 - Wedding CRUD

Tạo danh sách, tạo mới, sửa thông tin, archive.

Validate slug.

Tạo trang preview riêng cho admin.

Không làm upload ở giai đoạn này.

## Giai đoạn 4 - Template public

Tạo PublicWeddingDto.

Code Hero, countdown, story, events.

Tạo /w/[slug] chỉ nhận PUBLISHED.

Test mobile và empty state.

## Giai đoạn 5 - Events và media

CRUD sự kiện.

Upload cover, gallery, music.

Sắp xếp gallery.

Xóa file không để orphan.

## Giai đoạn 6 - RSVP và lời chúc

Tạo public endpoint.

Form gửi có loading/error/success.

Dashboard lọc RSVP.

Duyệt lời chúc.

## Giai đoạn 7 - Khách mời cá nhân

CRUD Guest.

Sinh invitationCode ngẫu nhiên.

Link ?guest=code tự điền tên.

Giới hạn số người theo Guest.

## Giai đoạn 8 - Hoàn thiện

CSV export.

File ICS.

QR link.

Metadata chia sẻ.

Security và E2E regression.

# 16. Task board chi tiết

## 16.1 Setup

| ID | Task | Definition of Done |
| --- | --- | --- |
| SET-01 | Tạo project Next.js | npm run dev chạy; TypeScript strict. |
| SET-02 | Cài Prisma và init SQLite | Có schema.prisma và dev.db. |
| SET-03 | Tạo .env.example | Không chứa secret thật. |
| SET-04 | Tạo lint/typecheck/test scripts | Các lệnh đều chạy được. |
| SET-05 | Tạo seed demo | Có một wedding demo đầy đủ. |

## 16.2 Database

| ID | Task | Definition of Done |
| --- | --- | --- |
| DB-01 | Tạo enum và model Wedding | Migration pass; slug unique. |
| DB-02 | Tạo WeddingEvent | Cascade delete và sort order. |
| DB-03 | Tạo WeddingMedia | Lưu path, MIME, size. |
| DB-04 | Tạo Rsvp | Idempotency unique index. |
| DB-05 | Tạo Wish | Pending mặc định. |
| DB-06 | Tạo Guest | Invitation code unique. |
| DB-07 | Repository/service layer | Page không gọi Prisma trực tiếp. |

## 16.3 Admin auth

| ID | Task | Definition of Done |
| --- | --- | --- |
| AUTH-01 | Hash mật khẩu admin | Có script tạo bcrypt hash. |
| AUTH-02 | POST login | Cookie httpOnly được tạo. |
| AUTH-03 | Logout | Cookie bị xóa. |
| AUTH-04 | requireAdminSession | Chặn page và API admin. |
| AUTH-05 | E2E auth | Sai mật khẩu bị từ chối; đúng thì vào dashboard. |

## 16.4 Wedding CRUD

| ID | Task | Definition of Done |
| --- | --- | --- |
| WED-01 | Danh sách wedding | Có search và filter status. |
| WED-02 | Tạo wedding | Validate tên, slug, ngày. |
| WED-03 | Sửa nội dung | Lưu được basic, story, visibility. |
| WED-04 | Preview draft | Admin xem được draft. |
| WED-05 | Publish checklist | Thiếu tên/cover/event thì không publish. |
| WED-06 | Archive | Ẩn public nhưng giữ dữ liệu. |

## 16.5 Template

| ID | Task | Definition of Done |
| --- | --- | --- |
| TMP-01 | Public DTO mapper | Không lộ dữ liệu nội bộ. |
| TMP-02 | Hero + countdown | Mobile không tràn. |
| TMP-03 | Story + events | Xử lý dữ liệu rỗng. |
| TMP-04 | Gallery | Lazy load và lightbox cơ bản. |
| TMP-05 | Music player | Không autoplay trước tương tác. |
| TMP-06 | Public route | Chỉ published mới xem được. |

## 16.6 Media

| ID | Task | Definition of Done |
| --- | --- | --- |
| MED-01 | Upload API | Admin only, MIME/size hợp lệ. |
| MED-02 | Cover upload | Thay cover và xóa cover cũ an toàn. |
| MED-03 | Gallery upload | Nhiều ảnh, metadata đầy đủ. |
| MED-04 | Delete media | Xóa cả file và DB. |
| MED-05 | Sort gallery | Lưu sortOrder. |
| MED-06 | Music upload | MP3 hợp lệ và có nút bỏ nhạc. |

## 16.7 RSVP/Wishes

| ID | Task | Definition of Done |
| --- | --- | --- |
| RSVP-01 | Zod schema | Test input biên. |
| RSVP-02 | Public endpoint | Published + showRsvp mới nhận. |
| RSVP-03 | Idempotency | Bấm hai lần không nhân bản. |
| RSVP-04 | Admin list | Filter, thống kê người. |
| RSVP-05 | CSV export | UTF-8 mở đúng Excel. |
| WISH-01 | Submit wish | Tạo pending. |
| WISH-02 | Moderation | Approve/hide/delete. |
| WISH-03 | Public list | Chỉ approved. |

## 16.8 Guest links/Utilities

| ID | Task | Definition of Done |
| --- | --- | --- |
| GST-01 | Guest CRUD | Tạo/sửa/xóa khách. |
| GST-02 | Invitation code | Ngẫu nhiên, không tuần tự. |
| GST-03 | Personalized link | Tự điền tên và giới hạn số người. |
| UTIL-01 | ICS route | Tải được trên điện thoại. |
| UTIL-02 | QR link | Tạo QR bằng thư viện local. |
| UTIL-03 | Copy/share link | Có fallback copy. |
| UTIL-04 | Metadata | Title, description, OG image. |

# 17. Checklist trước khi Publish

☐ Tên cô dâu và chú rể đã có.

☐ Slug hợp lệ và không trùng.

☐ Ngày cưới đã có.

☐ Có ít nhất một sự kiện.

☐ Có ảnh bìa.

☐ Mỗi sự kiện có thời gian và địa chỉ.

☐ Google Maps URL hợp lệ nếu được nhập.

☐ RSVP form đã test.

☐ Các section rỗng đã tắt hoặc có nội dung.

☐ Preview trên màn hình 360px không tràn.

☐ Nhạc có thể bật/tắt và không tự phát trái phép.

☐ Gift/QR chỉ xuất hiện khi được bật.

# 18. Kiểm thử bắt buộc

## 18.1 Unit test

slug schema: dấu tiếng Việt, khoảng trắng, ký tự đặc biệt, từ cấm.

RSVP schema: số người âm, quá 20, không dự nhưng số người > 0.

Public DTO mapper: không chứa phone, ipHash, submissionKey.

Publish validator: thiếu cover/event/date phải trả lỗi.

File validator: sai MIME, quá dung lượng, extension kép.

## 18.2 E2E Playwright

| Test | Luồng |
| --- | --- |
| AUTH | Login sai -> lỗi; login đúng -> /admin. |
| CREATE | Tạo wedding draft và mở trang edit. |
| PREVIEW | Draft không mở /w/slug nhưng mở /preview/id. |
| PUBLISH | Bổ sung dữ liệu bắt buộc và publish. |
| PUBLIC | Mở /w/slug trên mobile viewport. |
| RSVP | Gửi attending 2 người; dashboard hiện đúng tổng. |
| IDEMPOTENCY | Double click submit chỉ có một bản ghi. |
| WISH | Gửi lời chúc -> chưa public -> approve -> xuất hiện. |
| ARCHIVE | Archive -> public route trả not found/archived page. |
| UPLOAD | Upload/xóa ảnh và kiểm tra file vật lý. |

## 18.3 Test thủ công trên điện thoại

→ Chạy npm run dev -- --hostname 0.0.0.0.

→ Điện thoại cùng Wi-Fi mở http://IP-MAY-TINH:3000/w/slug.

→ Test Android Chrome và iPhone Safari nếu có.

→ Kiểm tra mạng chậm, ảnh lớn, bàn phím mở form và thao tác một tay.

# 19. Vertical slice đầu tiên

Không làm tất cả rồi mới test Hãy hoàn thành một luồng dọc từ admin đến public trước. Sau khi luồng này chạy, mới thêm các chức năng phụ.

→ Admin login.

→ Tạo wedding Quân & Linh.

→ Nhập ngày cưới và một sự kiện.

→ Tạo template chỉ có Hero + Event.

→ Preview draft.

→ Publish.

→ Mở /w/quan-linh không đăng nhập.

→ Gửi RSVP.

→ Admin nhìn thấy RSVP.

# 20. Sprint code đầu tiên

| Thứ tự | Mục tiêu | Kết quả cuối |
| --- | --- | --- |
| 1 | Setup + Prisma + seed | Project chạy, có dữ liệu demo. |
| 2 | Admin login/session | Bảo vệ được /admin. |
| 3 | Wedding CRUD cơ bản | Tạo/sửa draft. |
| 4 | Public DTO + template tối giản | Preview được Hero/Event. |
| 5 | Publish + public route | Có link public thật. |
| 6 | RSVP endpoint + form | Gửi và xem RSVP. |

## 20.1 Không làm trong sprint đầu

Gallery nhiều ảnh.

Nhạc.

QR mừng cưới.

Guest link cá nhân.

CSV.

OG image.

Hiệu ứng phức tạp.

# 21. Quy trình Git và Definition of Done

## 21.1 Nhánh và commit

feature/SET-01-project

feature/AUTH-02-login

feature/WED-02-create-wedding

feature/RSVP-02-public-endpoint

fix/MED-04-orphan-file

feat(auth): add admin session login

feat(wedding): create and edit draft invitation

feat(rsvp): add idempotent public submission

fix(media): remove uploaded file after database failure

test(public): cover RSVP and wish flow

## 21.2 Một task chỉ hoàn thành khi

☐ Chức năng chạy đúng trên happy path.

☐ Có xử lý lỗi và empty state.

☐ Server validate dữ liệu.

☐ Route admin kiểm tra session.

☐ Không lộ dữ liệu nội bộ.

☐ Typecheck và lint pass.

☐ Có test phù hợp.

☐ Build production pass.

☐ Không commit secret hoặc file upload.

# 22. Tiêu chí hoàn thành MVP

☐ Quản trị đăng nhập và quản lý nhiều thiệp.

☐ Tạo, sửa, preview, publish và archive thiệp.

☐ Trang public responsive, hoạt động trên điện thoại.

☐ Có sự kiện, album, nhạc, bản đồ và bật/tắt section.

☐ Khách gửi RSVP và lời chúc.

☐ Admin lọc RSVP, duyệt lời chúc và xuất CSV.

☐ Có link khách mời cá nhân và giới hạn số người.

☐ Upload/xóa file không để file mồ côi.

☐ Dữ liệu vẫn còn sau khi restart server.

☐ npm run lint, typecheck, test, build đều pass.

# 23. Hướng nâng cấp sau MVP

Chỉ bắt đầu các mục sau khi bản MVP phía trên chạy ổn định với vài thiệp thử nghiệm:

Chuyển SQLite sang PostgreSQL.

Đưa ảnh lên Cloudflare R2/Supabase Storage.

Thêm tài khoản khách hàng để họ tự chỉnh.

Thêm nhiều template.

Thêm hạn sử dụng và gói dịch vụ.

Tích hợp thanh toán online.

Mua tên miền và triển khai production.

Điểm bắt đầu ngay Bắt đầu bằng SET-01 đến DB-02, sau đó AUTH-01 đến AUTH-04. Khi login và tạo wedding draft chạy được, code TMP-01 đến TMP-03 để có một trang preview tối giản. Không bắt đầu từ animation hoặc giao diện album.